# INFORMACJA BIOZ

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opracowana zgodnie z

-	Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,         	poz. 1126,  z późn. zm. 2),

-        	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 			informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 			bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

Nazwa i adres obiektu:	    Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Dembego 24 w Warszawie.

- Inwestor:

- SPÓŁDZIELNIA

- MIESZKANIOWO-BUDOWLANA

- OSIEDLE KABATY

- ul. BRONIKOWSKIEGO 9,

- 02-796 WARSZAWA

Projektant:	mgr inż.  ZBIGNIEW MADEJ

UAN-8386/39/87

Sierpień  2017

##### Ad.§ 2.3.1  ww. Rozporządzenia – zakres robót

Zakres robót wynikający z projektu instalacji elektrycznych:

- Roboty demontażowe instalacji elektrycznej

- Roboty montażowe instalacji odgromowej

- Roboty montażowe instalacji elektrycznej

- Roboty montażowe połączeń wyrównawczych

- Prace kontrolno-pomiarowe

##### Ad.§ 2.3.2  ww. Rozporządzenia – wykaz istniejących obiektów budowlanych

-  BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

##### Ad.§ 2.3.3  ww. Rozporządzenia – wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

##### Ad.§ 2.3.4  ww. Rozporządzenia – wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

W świetle następujących przepisów:

-        Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.  1126, z późn. zm. 2),

-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

na placu budowy wystąpią następujące roboty szczególnie niebezpieczne:

- prace montażowe instalacji elektrycznej – zagrożenie upadkiem z wysokości powyżej 5m

- prace montażowe instalacji odgromowej – zagrożenie upadkiem z wysokości powyżej 10m

Inne zagrożenia:

| Lp. | Rodzaj zagrożenia | Skala zagroż. | Miejsce wyst. | Czas wyst. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obrażenia mech. związane z używaniem ciężkich narzędzi ręcznych i elektronarzędzi i pracami transportowymi | często | cały plac budowy | Cały czas budowy |
| 2. | uszkodzenia mech. oczu i zaprószenia | dość często | cały plac budowy | prace przygotowawcze, bruzy, przebicia |
| 3. | Obrażenia mech. spowodowane spadającymi przedmiotami | często | cały plac budowy | Cały czas budowy |
| 4. | Skaleczenia ostrymi przedmiotami | często | cały plac budowy | Cały czas budowy |
| 5. | upadek z wysokości (drabiny, podesty) | często | cały plac budowy | cały czas budowy |
| 6. | porażenie i poparzenie prądem elektrycznym (praca przy i w pobliżu instalacji elektrycznych, instalacje placu budowy, elektronarzędzia) | często | cały plac budowy | cały czas budowy |
| 7. | hałas | często | cały plac budowy | prace przygotowawcze, bruzy, przebicia |
| 8. | zapylenie | często | cały plac budowy | prace przygotowawcze, bruzdy, przebicia |
| 9. | promieniowanie nadfioletowe i poparzenia przy | sporadycznie | miejsce pracy | prace spawalnicze |
| 10. | zatrucia przy malowaniu, zabezpieczaniu ognioodpornym, klejeniu | umiarkowane | cały plac budowy | czas wykonywania, kilka dni po wykonaniu prac |
| 11. | Warunki atmosferyczne – deszcz, niskie, wysokie temperatury | umiarkowane | prace zewnetrzne | czas wykonywania |

##### Ad.§ 2.3.5  ww. Rozporządzenia – wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Roboty szczególnie niebezpieczne:

- prace i montażowe instalacji elektrycznej i odgromowej – zagrożenie upadkiem z wysokości powyżej 5m

Do ww. prac można dopuścić pracowników posiadających dopuszczenie lekarskie do prac na wysokości oraz posiadających aktualne przeszkolenie BHP w tym zakresie.

W ramach instruktażu należy:

- wskazać zadania i sposób prowadzenia prac

- wskazać zagrożenia i środki ochrony

- przeprowadzić szkolenie w zakresie poprawnego korzystanie z zabezpieczeń i zasad asekuracji

- wskazać osoby : bezpośrednio kierującą robotami oraz osobę nadzorującą

Każdorazowo przed dopuszczeniem do robót w czasie odprawy, kontrolować stan psychiczny i fizyczny pracownika w tym trzeźwość podczas bezpośredniej rozmowy.

##### Ad.§ 2.3.6  ww. Rozporządzenia – środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Środki techniczne:

- atestowane szelki z linką bezpieczeństwa z aktualnym świadectwem przydatności do stosowania

- kaski ochronne

- zabezpieczenie terenu pod miejscem pracy na wysokości ( barierki, taśmy, siatki, daszki ochronne)

- tablice informacyjne

- sprzęt p.poż.

- zabezpieczenie swobodnej drogi ewakuacji

Środki organizacyjne:

- wyznaczenie osoby nadzorującej i osoby kierującej robotami posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP dla danej specyfiki robót

- do prac przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne

- prowadzenie instruktażu zgodnie z Ad.§ 2.3.5

Całość prac winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi:

-     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.

1126, z późn. zm. 2)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

- Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

(Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania   robót budowlanych

(Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

(Dz.U. z 199r. Nr 80, poz. 912)

oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót.